| Лабораторная работа №4 «Управление задачами и сроками. Диаграмма Ганта проекта» | Выполнил: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: |  |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: |  |
|  | Оценка |  |

Цель работы

Сформировать навык визуализации стратегического плана ИИ-проекта в формате дорожной карты с отражением ключевых этапов, сроков и зон ответственности.

Задачи работы

В рамках лабораторной работы необходимо:

- провести сравнительный анализ систем управления проектами;

- выполнить высокоуровневую декомпозицию проекта на пакеты работ;

- определить логические зависимости между пакетами работ;

- оценить продолжительность и ресурсное обеспечение ключевых задач;

- визуализировать стратегический план проекта в Kaiten в виде дорожной карты, Kanban-доски и диаграммы Ганта;

- подготовить отчет со скриншотами выполненных действий.

Ход работы

1. Анализ систем планирования

На первом этапе был выполнен сравнительный анализ систем управления проектами. В качестве объектов сравнения были выбраны Kaiten и WEEEK. Анализ проводился по следующим критериям: назначение и область применения, класс системы, стоимость, функциональные возможности, преимущества и недостатки. Такой формат сравнения соответствует требованиям лабораторной работы.

По результатам анализа для дальнейшей работы был выбран Kaiten, поскольку данная система поддерживает построение Story Map, работу с Kanban-досками и визуализацию сроков в формате Timeline, что особенно удобно для представления дорожной карты проекта и управления задачами в рамках учебного AI-проекта.

2. Создание пространства проекта в Kaiten

В Kaiten было создано отдельное пространство для проекта «Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля». В рамках данного пространства была организована дальнейшая работа по декомпозиции проекта, постановке задач и визуализации сроков.

Создание пространства позволило объединить в одном рабочем контуре стратегическую дорожную карту, тактическую доску задач и календарное представление проекта. Данный шаг соответствует этапу подготовки и создания пространства, указанному в методических материалах.

3. Построение User Story Map

На следующем этапе была сформирована User Story Map как стратегическая дорожная карта проекта. В верхней части карты были выделены ключевые пользовательские активности:

- регистрация;

- загрузка изображения;

- загрузка референсов;

- выбор режима обработки;

- применение стилизации;

- просмотр результата;

- скачивание результата;

- история обработок.

Под каждой активностью были размещены пользовательские истории, сформулированные по шаблону:
«Как [тип пользователя], я хочу [действие], чтобы [цель]». Такой способ декомпозиции соответствует требованиям лабораторной работы и позволяет перейти от общего пользовательского пути к более конкретным задачам реализации.

Далее карта была разделена на релизы. В первый релиз (MVP) были включены базовые функции: регистрация, загрузка изображений и референсов, перенос пользовательского стиля, предпросмотр и скачивание результата. Во второй релиз были вынесены функции расширенного редактирования и история обработок. Использование MVP в рамках Story Map также предусмотрено методическими указаниями лабораторной работы.

4. Создание Kanban-доски

После формирования стратегической карты проекта была создана Kanban-доска для тактического управления задачами. На доске были настроены колонки:

- Бэклог;

- Анализ;

- В разработке;

- Тестирование;

- Готово.

В качестве основных карточек задач были созданы:

- спроектировать экран регистрации;

- реализовать форму авторизации;

- реализовать загрузку исходного изображения;

- реализовать валидацию форматов изображений;

- реализовать загрузку референсов;

- настроить модуль стилизации;

- реализовать предпросмотр результата;

- реализовать скачивание итогового файла;

- реализовать хранение истории обработок;

- провести тестирование пользовательских сценариев.

Таким образом, стратегическая карта была связана с конкретными рабочими задачами проекта, что соответствует требованиям лабораторной работы по привязке Story Map к Kanban-доске.

5. Визуализация сроков в Timeline

Для представления календарного плана проекта был использован раздел Timeline в Kaiten, который позволяет визуализировать сроки выполнения задач в формате диаграммы Ганта. Для каждой карточки были установлены дата начала и дата окончания.

Сроки были распределены в рамках общего периода проекта с 14.04.2026 по 30.06.2026. Последовательность задач была выстроена в логике разработки продукта: от проектирования интерфейса и базовых функций до настройки ИИ-модуля, организации хранения результатов и пользовательского тестирования.

Использование Timeline позволило представить проект в виде наглядной временной шкалы и обеспечить контроль последовательности выполнения задач. Такой подход полностью соответствует требованиям этапа визуализации сроков, указанного в лабораторной работе.

6. Распределение ответственности

Для ключевых задач проекта были определены ответственные исполнители. Распределение ответственности было выполнено в соответствии с ролевой моделью, сформированной в предыдущих лабораторных работах. В работе использовались следующие роли:

- руководитель проекта;

- backend-разработчик;

- frontend-разработчик;

- ML-инженер;

- UX/UI-дизайнер;

- тестировщик.

Например, задача проектирования экрана регистрации была закреплена за UX/UI-дизайнером, задачи реализации формы авторизации, предпросмотра и скачивания результата — за frontend-разработчиком, задачи загрузки изображений, референсов и хранения истории — за backend-разработчиком, настройка модуля стилизации — за ML-инженером, а тестирование пользовательских сценариев — за тестировщиком. Общий контроль выполнения задач осуществлял руководитель проекта.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №4 был построен план управления задачами и сроками проекта «Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля». Для проекта были выполнены анализ систем планирования, декомпозиция пользовательского пути, формирование Story Map, создание Kanban-доски, настройка диаграммы Ганта и распределение ответственности между участниками команды.

В результате работы была получена наглядная дорожная карта проекта, позволяющая связать стратегические цели продукта с конкретными задачами, сроками их выполнения и ответственными исполнителями. Выполнение лабораторной работы позволило закрепить навыки визуального планирования, декомпозиции проекта и управления сроками в цифровой среде.

Приложение

Создание новой доски для выполнения ЛР №4:

Название и описание проекта:

Истории пользователей:

Ответственные за этапы / задачи

| Задача | Ответственный |
| --- | --- |
| Спроектировать экран регистрации | UX/UI-дизайнер |
| Реализовать форму авторизации | Frontend-разработчик |
| Реализовать загрузку исходного изображения | Backend-разработчик |
| Реализовать валидацию форматов изображений | Backend-разработчик |
| Реализовать загрузку референсов | Backend-разработчик |
| Настроить модуль стилизации | ML-инженер |
| Реализовать предпросмотр результата | Frontend-разработчик |
| Реализовать скачивание итогового файла | Frontend-разработчик |
| Реализовать хранение истории обработок | Backend-разработчик |
| Провести тестирование пользовательских сценариев | Тестировщик |