| Лабораторная работа №7 «Управление качеством в AI-проектах» | Выполнил: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: |  |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: |  |
|  | Оценка |  |

Цель: сформировать у студентов практические навыки планирования и обеспечения качества в проектах, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, включая определение стандартов качества, выбор метрик, составление плана управления качеством и применение инструментов верификации (протокол испытаний, матрица отслеживаемости требований, чек-листы).

# Задачи лабораторной работы:

- Изучить особенности управления качеством в AI-проектах (неопределённость результатов, «чёрный ящик», дрейф данных, высокая стоимость ошибок).

- На основе выбранного учебного AI-проекта (по теме ВКР) определить ключевые требования к качеству продукта и процессов.

- Разработать план управления качеством проекта.

- Применить инструменты управления качеством: матрицу отслеживаемости требований, чек-листы, метод проверки функционала, протокол испытаний.

- Оформить отчёт, содержащий результаты работы, и сделать выводы о применимости классических методов качества в AI-проектах.

# Теоретическая справка:

Качество проекта согласно PMI — это соответствие требованиям и пригодность к использованию. Успех проекта определяется не только соблюдением сроков и бюджета, но и тем, насколько конечный продукт соответствует требованиям заказчика. Качество планируется в начале проекта, а не обеспечивается в результате проверок.

1. Уникальные аспекты управления качеством в проектах:

Особое внимание на требованиях, ориентированным на качество – выявить все стандарты качества (точность, полнота, безопасность, объяснимость) и регуляторные требования, которыми должен удовлетворять проект.

Особое внимание на требованиях к добавленной стоимости – неявные потребности (в AI - интерпретируемость модели, устойчивость к дрейфу данных), которые часто не проговариваются и даже не осознаются, которые выходят за рамки базовых функциональных требований, но могут оказать огромное влияние на уровень удовлетворенности клиента окончательным решением.

Особое внимание к продукту и процессу – управление качеством направлено одновременно на качество продукта (товаров и услуг) и процесса, особенно процесса управления проектом (в AI – оценивается не только модель, но и процесс сбора данных, обучения, развёртывания, мониторинга).

Особое внимание к верификации – разработать план действий с целью обеспечения всех требований стейкхолдеров – как подтвердить, что работа по проекту идет в направлении поставленных целей? Как доказать, что работа завершена и выполнена должным образом? В AI – как подтвердить, что модель работает корректно на новых данных? Как доказать отсутствие переобучения или смещения?

2. Семь принципов управления качеством проекта (по Хорину):

- Определите цели — выявить ожидания по качеству у заказчика и других стейкхолдеров.

- Включайте вопросы качества в план — разработать план управления качеством как часть проектного плана до начала работ. Если цели в области качества четко определены, можно структурировать подход к проекту в целом, распределить ресурсы и поставить задачи так, чтобы обеспечить оптимальные возможности для удовлетворения ожиданий в этой области.

- Оптимизируйте роль качества — уровень строгости зависит от рисков и других критических факторов успеха (например, требует ли продукт сертификации, или этот проект носит исследовательский характер).

- Установите ожидания — согласовать компромиссы между качеством, сроками и бюджетом:

- Убедитесь, что ожидания клиента в области качества увязаны с потребностями проекта.

- Если усилия (время, стоимость) по удовлетворению всех требований к качеству приходят в противоречие с расписанием или бюджетными ограничениями проекта, следует постараться достигнуть компромисса посредством анализа рисков и сценариев планирования, который должен определить, что обладает большим приоритетом: действия по управлению качеством или корректировка сбалансированности критических факторов успеха.

- Постоянно ориентируйтесь на клиента — требования задавать от потребностей клиента: необходимо выявить возможные дополнительные требования, которые повлияют на то, как клиент воспримет окончательный результат; обосновать учет дополнительных требований и объяснить клиенту, почему он должен быть заинтересован в их удовлетворении.

- Доверяй, но проверяй — проверять результаты работы всех участников, чтобы удостовериться, что результаты работы в целом удовлетворяют конечным целевым критериям.

- Решать вам — менеджер проекта несёт конечную ответственность за качество.

3. Эффективные инструменты и методики управления качеством:

| Инструмент | Применение в AI-проектах |
| --- | --- |
| Матрица отслеживаемости требований | Позволяет создать задокументированную связь между первоначальным набором принятых требований, любыми промежуточными результатами, всеми используемыми методами верификации и конечным продуктом. |
| Чек-листы | Фиксируются стандарты качества, которым должен соответствовать целевой пакет работ. Для каждого рабочего продукта и управленческого процесса можно разработать отдельный контрольный список. Чек-листы обеспечивают механизм для документирования результатов проверок, выполненных по пакету работ. |
| Шаблоны | 1) Позволяют передавать информацию и контролировать использование определенных стандартов; 2) Помогают в стандартизации пакетов работ и процедур в разных проектах – могут обновляться и улучшаться на основании полученного ранее опыта работы, предоставлять рекомендации и заметно повысить производительность проектной команды (Стандартные отчёты по качеству модели, шаблоны карточек задач на проверку данных) |
| Обзоры | Должен быть цикл «обзор – реакция – коррекция» в отношении ключевых конечных результатов проекта. Примеры: экспертная оценка, инспекции, пошаговые руководства для клиентов, промежуточные отчёты (в AI- по метрикам). |
| Критерии завершенности | Необходимо задать критерии приемлемости конечных результатов, промежуточных результатов, рабочего задания. Главный вопрос: «Как мы узнаем, что работа завершена?» Для задачи «обучение модели»: достигнута целевая метрика, пройдены тесты на переобучение, модель воспроизводима. |
| Небольшие пакеты работ | 1) Разбить проект на блоки работ; 2) По каждому блоку установить критерии полного и корректного завершения; 3) Верификация каждого блока работ по мере выполнения; 4) Обнаружение несоответствия качеству на ранних стадиях; 5) Корректирующие действия. Пример: Разбивка ML-конвейера на этапы (сбор данных → очистка → обучение → валидация) для раннего контроля |
| Независимые аудиты | Привлечение внешнего эксперта для проверки корректности метрик и отсутствия утечки данных. |
| Стандарты | Если отраслевые стандарты отсутствуют — разработать внутренние (например, минимальная точность) |
| V-метод | Для каждого конечного и промежуточного результата существуют определенные этапы проверок (Рисунок 1). |
| План управления качеством | Документ, описывающий систему управления качеством и информирующий о ней стейкхолдеров. План должен отвечать на вопросы: - Каковы рамки системы управления качеством? - В чем заключается участие внутренних и внешних организаций, занимающихся вопросами качества? - Какие стандарты качества применяются (точность, полнота, робастность, объяснимость)? - Какие подходы, инструменты и методы будут использованы? - Как будет обеспечиваться соответствие стандартам? - Как будут отслеживаться дефекты и несоответствия (баг-трекинг)? - Как будет проверяться каждый результат (данные, модель, API)? - Каковы ожидаемые затраты на качество (дополнительные тесты, валидация, аудит)? |

Рисунок 1 – Применение V-метода

4. Стратегии управления качеством в AI-проектах:

- Подходы, ориентированные на клиента — итеративная разработка, прототипирование, agile-подходы, разработка сценария.

- Смотрите глазами клиента — от разработки до тестирования учитывать, как видит обстановку клиент. Тестирование нуждается в точном моделировании реальной среды (A/B-тесты, канареечные релизы).

- Предварительная верификация промежуточного продукта — внутренняя проверка модели и данных перед передачей заказчику.

- Сосредоточьтесь на людях — обучать команду, привлекать экспертов предметной области.

- Максимально используйте наработанный опыт — консультанты-наставники, использовать опыт управления качеством с прошлых проектов.

- Приоритизируйте процессы тестирования — сначала проверять компоненты с высоким риском (например, чувствительные признаки).

Ход лабораторной работы:

# Шаг 1. Разработка плана управления качеством проекта

Используя структуру из теоретической справки, составьте план управления качеством для вашего AI-проекта. Обязательно укажите:

- стандарты и нормативы;

- роли и ответственность (кто проверяет данные, кто валидирует модель, кто принимает решение о релизе);

- инструменты (матрица требований, чек-листы, V-метод);

- процедуры контроля (code review модели, data validation, A/B-тестирование);

- бюджет качества (оценка времени на тестирование, валидацию).

Шаблон плана управления качеством проекта:

Проект: Наименование проекта.

Цель документа: обеспечить высокое качество разрабатываемого ПО, соответствующее требованиям заказчика и стандартам разработки, через строго регламентированные процессы.

1. Общие положения

- Приоритет: Стабильность, производительность и минимизация ошибок при передаче данных.

- Ключевая цель: (из паспорта проекта).

2. Показатели и метрики качества

Вставьте Метрики оценки эффективности из паспорта проекта (Лабораторная работа № 2).

3.  Процессы обеспечения и контроля качества

Из Лабораторной работы № 2 вставьте таблицу мероприятий из вкладки «Оценка результата»:

4. Инструменты контроля качества

Соберите в таблицу все инструменты, которые используете в данной лабораторной работе:

| № | Наименование инструмента |
| --- | --- |
| 1 | Протокол испытаний |
| 2 | Методы проверки функциональных требований/ Чек-листы |
| 3 | Матрица отслеживаемости требований |

Результаты внесите в таблицу в соответствующие строки во вкладке «План управления качеством»» файл «УПРСИИ_ЛР_7».

Шаг 2. Анализ AI-проекта и определение требований к качеству

Для ИТ-проектов:

Составьте таблицу с методами проверки на основе функциональных требований из паспорта проекта (Функциональные задачи проекта). При необходимости разбейте функции на более детализированные. Минимум 5 функций.

В таблице 1 пример методов проверки функционала. Методы проверки функционала включают:

- Функциональное требование;

- Пользовательские пути;

- Действия системы;

- Ожидаемый результат.

Таблица 1 – Методы проверки функционала загрузки данных из РС-20

| № п/п | Требование | Действия пользователя системы | Действия системы | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обработка исключения при загрузке файла однолинейной схемы из РС-20 | В пользовательском интерфейсе на странице «Загрузка данных» на вкладке «Загрузка данных РС-20» пользователь загружает некорректный файл. | - Система осуществляет загрузку файла; - Система считывает XML-файл; - Система осуществляет парсинг загруженного XML-файла; - Система формирует сообщение о невозможности обработки файла в связи с его несоответствием формату или синтаксису XML; - Система записывает сообщение в таблицу логирования в БД | В пользовательском интерфейсе на странице на вкладке «Загрузка данных РС-20» в отдельном визуальном компоненте пользователю отображается сообщение о некорректности загружаемого файла: «Некорректный файл: файл не соответствует формату XML/RDF или некорректный синтаксис файла» |
|  | Формирование отчета, включающего в себя объекты, которые не были обработаны в рамках процесса инжиниринга данных РС-20 | В пользовательском интерфейсе на странице «Инжиниринг данных» пользователь выбирает функционал экспорта файла-отчета, включающий в себя объекты, которые не были обработаны в рамках процесса инжиниринга данных РС-20 | - Система выполняет выгрузку объектов ПС и Оборудование, определенных в БД как «временные из РС-20» и «временно новые из РС-20»; - Система выгружает дополнительную информацию, связанную с отнесением Оборудования к ПС; - Система создает общую выгрузку объектов для формирования файла-отчета и отправляет его на экспорт пользователю через визуальный интерфейс | На локальный компьютер пользователя выгружается файл-отчет, в который включены объекты, относящиеся к перечню «временных из РС-20» и «временно новых из РС-20», и которые не были обработаны в рамках процесса инжиниринга данных РС-20 |
|  | … | … | … | … |

Для AI-моделей:

Составьте чек-лист проверки модели (не менее 5 пунктов).

Таблица 2 – Чек-лист проверки модели

| № | Наименование модели | Метрика/требование | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация | Очистка данных | Корректно |
| 2 | Классификация | Кодирование категорий | Корректно |
| 3 | Классификация | Нормализация | Корректно |
| 4 | Классификация | Разбиение на train/val/test | Без утечек, указать процентное соотношение |
| 5 | Классификация | Проверка на переобучение | Успешно |
| 6 | Классификация | Модель должна корректно классифицировать тип небаланса | Accuracy ≥ 0.95 |
| 7 | Классификация | … | Метрика 2 ≥ 0.9 |

Результаты внесите в таблицу «Методы проверки функционала (ИТ-проекты)» или «Чек-лист проверки модели (для AI-проектов)» во вкладке «Инструменты контроля качества» файл «УПРСИИ_ЛР_7».

Шаг 3. Протокол испытаний по составленным метрикам/требованиям.

Протокол испытаний — это официальный документ, в котором фиксируются результаты проверки требований к качеству продукта. Он содержит: перечень проверяемых требований, фактические результаты тестирования, выявленные несоответствия (дефекты) и замечания. Протокол служит основой для принятия решений о готовности продукта или необходимости доработок.

Составьте и заполните протокол испытаний по составленным требованиям. Пример шаблонов в таблицах 3 и 4.

Порядок заполнения в случае отклонения:

- В столбце «Результат проверки» пишется «Не выполнено».

- В «Замечаниях/Комментариях» указываются: наблюдения (например, разница метрик), предполагаемые причины, рекомендации по исправлению, сроки повторного тестирования.

- Протокол подписывается заказчиком и исполнителем.

Для ИТ-проектов:

Таблица 3 – Результаты испытаний выполненных работ этапа 1 «Инжиниринг данных. РС-20».

| № п/п | Требование | Результат проверки | Замечания/ Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обработка исключений при загрузке файла однолинейной схемы из РС-20 | Без замечаний. | Нет |
|  | Система должна предложить пользователю сформировать отчет, включающий в себя объекты, которые не были обработаны в рамках процесса инжиниринга данных РС-20 | Не выполнено | Ошибка 500 при нажатии на кнопку «Экспортировать» |
|  | … | … | … |

Для AI-проектов:

Таблица 4 – Результаты испытаний выполненных работ этапа 1 «Классификация».

| № п/п | Требование | Результат проверки | Замечания/ Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка данных | Без замечаний. | Нет |
|  | Кодирование категорий | Без замечаний. | Нет |
|  | Нормализация | Без замечаний. | Нет |
|  | Разбиение на train/val/test | Без замечаний. | Нет |
|  | Проверка на переобучение | Не пройдено | …. |
|  | Модель должна корректно классифицировать тип небаланса | Не пройдено (Accuracy = 0.78) | Переобучение на тренировочной выборке, низкая обобщающая способность. Рекомендовано: увеличить регуляризацию, добавить dropout, провести аугментацию данных. Повторное тестирование после доработки. |
|  | Метрика 2 | Без замечаний. | Метрика 2 = 0.92 |

Результаты внесите в таблицу «Протокол испытаний» во вкладке «Инструменты контроля качества» файл «УПРСИИ_ЛР_7».

Шаг 4. Матрица отслеживаемости требований

Составьте матрицу отслеживаемости требований, связывающую:

- № требования: порядковый номер;

- Требование: текст требования (функциональное или нефункциональное);

- Задачи: коды или названия работ из бэклога;

- Метод верификации: как проверяется выполнение (тест, инспекция, анализ метрик);

- Статус верификации: Выполнено / Не выполнено / В процессе / Изменено.

Дополнительно могут быть: источник требования, приоритет, дата верификации, ответственный.

Таблица 2 — Пример матрицы отслеживаемости требований

| № требования | Требование | Задачи | Метод верификации | Статус верификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точность ≥ 0.95 | Обучение модели, подбор гиперпараметров | Тест на test-выборке | Выполнено |
| 2 | Обработка исключения при загрузке файла однолинейной схемы из РС-20 | Загрузка данных из РС-20 | Код-ревью, функциональное тестирование | В работе |
| 3 | MAPE прогноза на тестовой выборке ≤ 4% | Обучение модели, подбор гиперпараметров, валидация | Расчёт MAPE на отложенной выборке; сравнение с целевым порогом | Выполнено (факт: 3,7%) |

Для чего нужна матрица:

- Прослеживаемость — гарантирует, что каждое требование покрыто хотя бы одной задачей и одним тестом.

- Управление изменениями — при изменении требования легко найти все связанные артефакты (задачи, тесты).

- Приёмка проекта — служит доказательством для заказчика, что все его требования выполнены.

- Выявление пробелов — если требованию не соответствует ни одна задача, или задаче — ни один тест, значит, работа не завершена.

Возможные статусы требований и их значение:

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Выполнено | Требование полностью удовлетворяет критериям, тесты пройдены. |
| Не выполнено | Требование не достигнуто (например, MAPE = 6% > 4%). Требуются доработки. |
| В процессе | Работа по требованию ещё не завершена или тестирование не проводилось. |
| Изменено | Требование изменено (после согласования изменений). Нужно повторное тестирование. |
| Отклонено | Требование признано нецелесообразным и удалено из проекта. |

Результаты внесите в таблицу «Матрица отслеживаемости требований» во вкладке «Инструменты контроля качества» файл «УПРСИИ_ЛР_7».

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Краткое описание AI-проекта (название, предметная область, ключевая бизнес-ценность).

- Результаты по шагам:

  - Шаг 1: План управления качеством.

  - Шаг 2: Заполненная таблица «Методы проверки функционала» или чек-лист (для AI-проектов).

  - Шаг 3: Протокол испытаний.

  - Шаг 4: Матрица отслеживаемости требований.

- Выводы:

  - Насколько применимы классические методы качества к AI-проектам.

  - Какие инструменты оказались наиболее полезными.

  - С какими трудностями столкнулись при определении метрик и критериев.

Контрольные вопросы

- Почему управление качеством в AI-проектах сложнее, чем в классической разработке ПО? Назовите не менее трёх причин.

- Перечислите семь принципов управления качеством проекта. Какой из них, на ваш взгляд, наиболее важен для AI-проекта и почему?

- Что такое матрица отслеживаемости требований? Из каких основных колонок она состоит и для каких целей используется в управлении качеством?

- Какие статусы могут быть у требования у матрицы отслеживаемости требований и что каждый из них означает?

- Чем отличается верификация модели от валидации модели? Приведите примеры из вашего проекта.

- Что такое «дрейф данных» и как его отслеживать в рамках качества проекта?

- Какие метрики качества вы выбрали для вашего проекта и почему?

- Что такое протокол испытаний? Как его заполнить для AI-модели, если фактическая точность (accuracy) оказалась ниже целевого порога, установленного в требовании?

- Опишите, как V-метод (рис. 1 в лабораторной работе) помогает контролировать качество на ранних этапах AI-проекта. Приведите пример для одного артефакта (например, для требований к данным или для обучения модели).

- По каким признакам можно определить, что модель переобучена (overfitting)? Как это отразить в чек-листе качества?

Список используемых источников

- Грег Хорин. «Управление проектами с нуля» (глава 15 «Управление качеством проекта»).

- Microsoft. Agile Development Considerations for Machine Learning/AI Projects. — URL: https://microsoft.github.io/code-with-engineering-playbook/ml-and-ai-projects/agile-development-considerations-for-ml-projects/

- Google. ML Test Score — система оценки готовности ML-систем. — URL: https://developers.google.com/machine-learning/guides/rules-of-ml

- Хабр: «Как менеджеру по продукту оценить качество AI-продукта – URL: https://habr.com/ru/articles/1025826/

- Хабр: «Матрица трассировки требований: руководство для системного аналитика»  – URL: https://habr.com/ru/articles/893636/

- Хабр: «Что такое RACI-матрица и как она помогает управлять проектом» – URL: https://habr.com/ru/articles/828096/

- ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования.

- CRISP-DM — стандарт процессов анализа данных (раздел «Оценка модели»).