| Лабораторная работа №7 «Управление качеством в AI-проектах» | Выполнил: | Сидский Н.А. |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: | ИВТ-464 |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: | 18.05.2026 |
|  | Оценка |  |

Цель работы

Получить практические навыки организации процессов обеспечения и контроля качества в AI-проектах, включая разработку плана управления качеством, определение метрик качества, формирование инструментов контроля и подготовку документации по тестированию и верификации требований.

Задачи работы

В рамках лабораторной работы были поставлены следующие задачи:

- разработать план управления качеством проекта;

- определить показатели и метрики качества;

- сформировать процессы обеспечения и контроля качества;

- определить инструменты контроля качества;

- подготовить методы проверки функциональности системы;

- сформировать чек-лист проверки AI-модели;

- подготовить протокол испытаний;

- построить матрицу отслеживаемости требований.

Краткое описание проекта

В качестве проекта рассматривался онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля. Сервис предназначен для автоматизации обработки визуального контента и предоставляет пользователю возможность загружать изображения, использовать пользовательские референсы для задания стиля, выполнять AI-обработку изображений, просматривать результаты и сохранять историю обработок.

Проект включает:

- frontend-интерфейс;

- backend/API;

- ML-модуль переноса пользовательского стиля;

- систему хранения пользовательских данных и результатов обработки.

Ход работы

1. Разработка плана управления качеством

На первом этапе был сформирован план управления качеством проекта. В рамках плана были определены:

- цели обеспечения качества;

- основные объекты контроля;

- ответственные участники;

- подходы к контролю качества;

- критерии готовности релиза.

Основное внимание было уделено:

- стабильности работы сервиса;

- корректности обработки изображений;

- качеству переноса пользовательского стиля;

- устойчивости backend/API;

- корректности пользовательских сценариев;

- надежности хранения данных.

Также были определены ключевые участники процессов качества:

- руководитель проекта;

- backend-разработчик;

- frontend-разработчик;

- ML-инженер;

- тестировщик.

Для проекта был выбран итеративный подход к обеспечению качества, предполагающий регулярную проверку функциональности, тестирование пользовательских сценариев и повторную проверку после исправления ошибок.

2. Определение метрик качества

На следующем этапе были сформированы показатели качества проекта. Для оценки качества системы использовались следующие метрики:

- сокращение времени подготовки изображения;

- доля успешно обработанных изображений;

- среднее время обработки;

- корректность загрузки изображений;

- качество переноса пользовательского стиля;

- устойчивость backend/API;

- отсутствие критических ошибок интерфейса;

- корректность хранения истории обработок.

Для каждой метрики были определены целевые значения и методы проверки. Это позволило формализовать критерии успешности проекта и подготовить основу для дальнейшего тестирования системы.

3. Формирование процессов обеспечения и контроля качества

После определения метрик были сформированы процессы контроля качества проекта. В рамках работы были запланированы следующие мероприятия:

- проверка пользовательских требований;

- Code Review backend и frontend частей;

- валидация входных изображений;

- проверка ML-модуля стилизации;

- тестирование пользовательских сценариев;

- UI/UX-проверка интерфейса;

- регрессионное тестирование;

- финальная приемка MVP.

Для каждого мероприятия были определены сроки выполнения, что позволило встроить процессы контроля качества в общий график разработки проекта.

4. Формирование инструментов контроля качества

На следующем этапе были определены инструменты контроля качества, используемые в проекте. В качестве основных инструментов были выбраны:

- протокол испытаний;

- чек-листы тестирования;

- матрица отслеживаемости требований;

- Code Review;

- функциональное тестирование;

- API-тестирование;

- UI-тестирование;

- регрессионное тестирование;

- логирование ошибок;

- проверка качества ML-модели.

Использование набора различных инструментов позволило обеспечить контроль как программной части проекта, так и качества работы AI-модуля.

5. Подготовка методов проверки функциональности

Для проверки работы системы была подготовлена таблица методов проверки функциональности. В рамках проверки были описаны:

- действия пользователя;

- действия системы;

- ожидаемый результат.

Проверка охватывала основные пользовательские сценарии:

- регистрацию и авторизацию;

- загрузку изображений;

- загрузку пользовательских референсов;

- применение стилизации;

- предпросмотр результата;

- скачивание итогового файла;

- сохранение истории обработок;

- обработку ошибочных входных данных.

Это позволило формализовать процесс тестирования функциональности сервиса.

6. Формирование чек-листа проверки модели

Отдельное внимание было уделено проверке AI-модуля проекта. Для этого был подготовлен чек-лист проверки модели, включающий:

- корректность переноса стиля;

- сохранение структуры изображения;

- время обработки;

- устойчивость к различным форматам изображений;

- стабильность обработки;

- корректность работы с пользовательскими референсами;

- повторяемость результатов обработки.

Данный чек-лист позволил формализовать требования к качеству работы ML-компонента системы.

7. Подготовка протокола испытаний и матрицы отслеживаемости требований

На завершающем этапе был подготовлен протокол испытаний, фиксирующий результаты проверки основных функций системы и замечания по результатам тестирования.

Также была сформирована матрица отслеживаемости требований, связывающая:

- требования проекта;

- задачи реализации;

- методы верификации;

- статус проверки.

Матрица позволила установить связь между функциональными требованиями и процессами проверки их выполнения.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №7 была разработана система управления качеством проекта «Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля».

В результате работы были:

- сформированы цели и подходы к обеспечению качества;

- определены метрики качества проекта;

- разработаны процессы контроля качества;

- определены инструменты тестирования и проверки;

- подготовлены методы проверки функциональности;

- сформирован чек-лист проверки AI-модели;

- составлен протокол испытаний;

- построена матрица отслеживаемости требований.

Выполнение лабораторной работы позволило закрепить навыки организации процессов качества в AI-проектах, формализации критериев проверки системы и подготовки документации для сопровождения тестирования и верификации требований.