| Лабораторная работа №1 «Стратегическое планирование разработки ИС ИИ» | Выполнил: | Сидский Н.А. |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: | ИВТ-464 |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: | 13.04.2026 |
|  | Оценка |  |

Цель работы

Сформировать системное понимание и практические навыки составления паспорта ИИ-проекта, а также определения временных, трудовых, технических и финансовых ограничений проекта.

Задачи работы

- Сформировать паспорт проекта.

- Определить временные ограничения и декомпозировать проект на этапы.

- Определить трудовые ограничения, состав команды и затраты на персонал.

- Определить технические ограничения и затраты на оборудование, программное обеспечение и серверную инфраструктуру.

- Составить смету расходов по проекту.

Ход работы

1. Заполнение паспорта проекта

В качестве темы проекта был выбран онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля. Данный проект представляет собой MVP веб-сервиса, предназначенного для автоматизированной обработки изображений с использованием методов искусственного интеллекта.

Рабочее название проекта сформулировано как наименование разрабатываемой системы. В паспорт были внесены дата создания документа, версия и основная информация о проекте. Проблема проекта была описана с позиции целевой аудитории: дизайнеров, контент-мейкеров, специалистов по маркетингу и продавцов на маркетплейсах, которые сталкиваются с высокой трудоёмкостью ручной обработки изображений и ограничениями существующих сервисов при работе с собственным стилем.

Цель проекта была сформулирована по принципу SMART: разработать к концу апреля 2026 года MVP онлайн-сервиса, позволяющего пользователям загружать изображения, применять перенос пользовательского стиля и использовать базовые функции интеллектуального редактирования, что позволит сократить время подготовки визуального контента.

Также в паспорт проекта были внесены функциональные задачи системы: регистрация и авторизация пользователей, загрузка изображений, загрузка референсов стиля, применение стилизации, интеллектуальная обработка изображений, предпросмотр результата, скачивание результата и хранение истории обработок.

В разделе результатов проекта были зафиксированы создаваемые артефакты: MVP веб-сервиса, программный код серверной и клиентской частей, модуль ИИ-обработки изображений, проектная и пользовательская документация, а также результаты тестирования. Кроме того, были определены ожидаемые эффекты проекта, основные риски, источники финансирования и лидер проекта. Требование к заполнению именно этих разделов прямо указано в шаблоне лабораторной работы.

2. Определение временных ограничений

В соответствии с требованиями лабораторной работы проект был декомпозирован на последовательные этапы с конкретными сроками выполнения. Временные ограничения позволяют определить структуру проекта, выделить основные стадии реализации и оценить реалистичность сроков.

Для проекта были выделены следующие этапы:

- Анализ предметной области и формирование требований к онлайн-сервису.

- Проектирование архитектуры системы и пользовательского интерфейса.

- Разработка серверной и клиентской части MVP онлайн-сервиса.

- Интеграция ИИ-модуля стилизации и интеллектуальной обработки изображений.

- Тестирование, доработка и подготовка проектной документации.

Этапы были распределены по календарному плану с февраля по апрель 2026 года. Такая декомпозиция позволила логично разделить проект на аналитическую, проектную, разработческую и завершающую стадии, каждая из которых имеет конкретный результат.

3. Определение трудовых ограничений

На следующем этапе был определён состав команды проекта, необходимый для разработки MVP онлайн-сервиса. В трудовых ограничениях указывались роли участников, количество человек по каждой роли, размер ежемесячной оплаты труда и продолжительность участия в проекте. Такой подход соответствует методическим указаниям лабораторной работы.

В состав команды были включены:

- руководитель проекта;

- бизнес-аналитик / системный аналитик;

- backend-разработчик;

- frontend-разработчик;

- ML-инженер;

- UX/UI-дизайнер;

- тестировщик.

Для каждой роли были заданы продолжительность участия в проекте и уровень заработной платы. Это позволило определить трудовые ресурсы, необходимые для реализации проекта, а затем использовать эти данные при составлении финансовой сметы.

4. Определение технических ограничений

После определения команды были рассчитаны технические затраты, необходимые для реализации проекта. В технические ограничения вошли оборудование, серверные мощности, инфраструктура хранения данных, средства связи и программные сервисы, без которых разработка и эксплуатация проекта невозможны.

Для проекта были учтены следующие технические ресурсы:

- рабочая станция для ML-разработки и тестирования модели;

- ноутбуки/ПК для разработки клиентской и серверной части;

- аренда облачного GPU-сервера для обучения и тестирования модели;

- аренда VPS-сервера для размещения backend и API;

- облачное хранилище изображений и результатов обработки;

- доменное имя и SSL-сертификат;

- подписка на сервис проектирования интерфейсов;

- средства связи и интернет-обеспечение команды.

При расчёте применялся коэффициент удорожания, что соответствует рекомендациям методических указаний, где указано, что итоговая стоимость должна учитывать возможное удорожание техники и инфраструктуры. В результате была получена итоговая сумма затрат на техническое обеспечение проекта.

5. Составление сметы проекта

Заключительным этапом лабораторной работы стало составление сметы проекта на основе ранее определённых трудовых и технических ограничений. По методике шаблона в смету были перенесены данные о ролях команды, количестве исполнителей, сроках участия, трудозатратах в человеко-часах и стоимости чел-часа. Далее были рассчитаны затраты на оплату труда, накладные расходы, стоимость материалов и комплектующих, а также итоговая стоимость проекта с учётом НДС.

В смете были отражены:

- затраты на оплату труда непосредственных исполнителей;

- накладные расходы;

- стоимость материалов и комплектующих изделий;

- полная себестоимость работ;

- рентабельность;

- итоговая стоимость проекта без НДС;

- НДС по ставке 22%;

- итоговая стоимость проекта с НДС.

Полученная итоговая сумма была перенесена в поле «Бюджет» паспорта проекта, как это предусмотрено требованиями лабораторной работы.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан первичный комплект проектной документации для ИИ-проекта «онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля». Были сформированы паспорт проекта, календарный план реализации, состав команды, перечень технических ресурсов и финансовая смета.

В результате работы были получены практические навыки стратегического планирования проекта в области искусственного интеллекта, а также сформировано целостное представление о взаимосвязи целей проекта, сроков, ресурсов, рисков и бюджета.