| Лабораторная работа №2 «Описание проекта в концепции CRISP-DM» | Выполнил: | Сидский Н.А. |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: | ИВТ-464 |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: | 13.04.2026 |
|  | Оценка |  |

Цель работы

Овладеть методологией CRISP-DM для проектирования и реализации эффективных проектов машинного обучения, обеспечивающих достижение стратегических бизнес-целей.

Задачи работы

В рамках лабораторной работы необходимо:

- проанализировать бизнес-проблему и формализовать бизнес-цели и цели анализа данных;

- спланировать этап сбора и первичного анализа данных, а также идентифицировать потенциальные риски, связанные с данными;

- определить ключевые шаги подготовки и очистки данных;

- выбрать подходы к моделированию и критерии оценки качества;

- разработать план внедрения решения и оценки его эффективности с точки зрения бизнеса.

Ход работы

1. Этап Business Understanding — понимание бизнеса

На первом этапе в соответствии с методологией CRISP-DM было выполнено уточнение бизнес-целей проекта. В качестве проекта был рассмотрен онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля. Целевая аудитория проекта включает дизайнеров, контент-мейкеров, SMM-специалистов, небольшие интернет-магазины и продавцов на маркетплейсах, которым требуется быстрое получение изображений в едином визуальном стиле.

В ходе работы было сформировано экономическое обоснование проекта. Реализация сервиса позволяет сократить трудозатраты на подготовку визуального контента, уменьшить долю ручной обработки изображений и ускорить выпуск материалов для публикации, продвижения и продаж. Дополнительным эффектом является обеспечение единообразного фирменного стиля за счёт использования пользовательских референсов. При отказе от реализации проекта сохраняются высокие временные затраты на ручной дизайн, растёт риск визуальной несогласованности контента и снижается скорость подготовки маркетинговых материалов.

Также были определены метрики оценки эффективности будущего решения. В качестве ключевых метрик были выбраны:

- сокращение среднего времени подготовки одного изображения не менее чем на 40% по сравнению с ручной обработкой;

- доля успешно обработанных изображений без критических ошибок не менее 90%;

- среднее время обработки одного изображения в сервисе не более 2 минут;

- доля пользователей, удовлетворённых качеством результата обработки, не менее 80% по итогам пользовательского тестирования.

Таким образом, на этапе понимания бизнеса были зафиксированы как стратегическая ценность проекта, так и измеримые показатели, по которым в дальнейшем можно будет оценить успешность решения. Эти действия прямо соответствуют требованиям лабораторной работы к этапу бизнес-анализа и формализации метрик.

2. Этап Data Understanding — анализ и понимание данных

На следующем этапе был проведён анализ входных и выходных данных проекта. В соответствии с шаблоном лабораторной работы для каждой функциональной задачи системы были определены входные данные, дана оценка их полноты и качества, а также указаны выходные данные.

К числу основных входных данных проекта были отнесены:

- регистрационные данные пользователя;

- исходные изображения, загружаемые для обработки;

- пользовательские референсы, задающие желаемый стиль;

- параметры запуска обработки и настройки отдельных функций редактирования.

Было установлено, что значительная часть входных данных формируется непосредственно пользователем, поэтому качество этих данных зависит от корректности ввода, соответствия файлов поддерживаемым форматам, разрешению и общему качеству исходных изображений. Для набора пользовательских референсов дополнительно учитывается полнота и разнообразие примеров, так как недостаточное количество или низкое качество референсов может снизить итоговое качество стилизации.

К выходным данным проекта были отнесены:

- зарегистрированная учётная запись и авторизованная пользовательская сессия;

- загруженные и валидированные изображения;

- сформированный набор референсов;

- стилизованные или отредактированные изображения;

- история обработок в личном кабинете;

- файлы, подготовленные к сохранению и скачиванию.

Таким образом, на этапе понимания данных была определена структура информационных потоков проекта и выявлены ключевые ограничения, связанные с полнотой, корректностью и качеством пользовательских данных.

3. Этап Data Preparation — подготовка данных

На этапе подготовки данных была сформирована логическая структура данных проекта, отражающая основные сущности системы и связи между ними. В качестве основных сущностей были выделены: пользователь, исходное изображение, набор референсов стиля, референсное изображение, задача обработки, параметры обработки, результирующее изображение и история обработок.

Пользователь был рассмотрен как центральная сущность системы, с которой связаны загрузка исходных изображений, формирование наборов референсов, запуск задач обработки и накопление истории операций. Исходные изображения и изображения-референсы образуют входной контур данных, который используется при запуске задач ИИ-обработки. Сущность задачи обработки объединяет входные изображения, набор референсов и параметры конкретного запуска. На выходе формируются результирующие изображения, а данные о выполненных операциях сохраняются в истории обработок.

Такой подход позволил структурировать данные проекта не только с точки зрения хранения, но и с точки зрения последующей обработки. Сформированная логическая схема выступает основой для понимания того, какие данные используются в сервисе, как они поступают в ML-модуль и какие результаты формируются по итогам выполнения задачи.

Следовательно, этап подготовки данных был выполнен в форме логической структуры данных, что соответствует одному из допустимых форматов, прямо указанных в методических рекомендациях к лабораторной работе.

4. Этап Modeling — моделирование

На этапе моделирования были определены основные алгоритмы и модули backend-части системы, отвечающие за реализацию ключевых функций проекта. В таблицу моделирования были включены алгоритмы аутентификации и авторизации пользователей, загрузки и валидации изображений, обработки пользовательских референсов, предварительной подготовки изображений, переноса пользовательского стиля, базового ИИ-редактирования, формирования результирующих изображений, хранения истории операций, взаимодействия backend с ML-модулем, а также обработки ошибок и логирования.

Кроме перечня алгоритмов были указаны сроки их реализации. Последовательность выполнения работ была выстроена от базовых сервисных функций к специализированным алгоритмам ИИ-обработки и далее к интеграции и отладке системы. Такой порядок позволяет сначала обеспечить работоспособность инфраструктуры сервиса, затем реализовать ключевой функционал обработки изображений и после этого провести комплексную настройку и тестирование.

Для задачи переноса пользовательского стиля в качестве основного подхода был выбран генеративный метод обработки изображений, адаптированный под использование пользовательских референсов. Для базового ИИ-редактирования были предусмотрены отдельные алгоритмы улучшения качества изображений, изменения размера и удаления фона.

Таким образом, на этапе моделирования был сформирован прикладной план реализации backend- и ML-компонентов проекта, соответствующий как целям сервиса, так и требованиям CRISP-DM к этапу разработки моделей.

5. Этап Evaluation — оценка результата

На этапе оценки результата был разработан перечень мероприятий, направленных на проверку корректности работы системы и соответствия решения заявленным бизнес-целям. В соответствии с методическими указаниями оценка включала как техническое тестирование, так и пользовательскую проверку.

В рамках данного этапа были предусмотрены следующие мероприятия:

- проверка корректности загрузки и обработки входных изображений различных форматов;

- тестирование корректности применения пользовательских референсов стиля;

- проверка качества базового ИИ-редактирования;

- проверка устойчивости сервиса при некорректных входных данных и ошибках пользователя;

- сравнение времени обработки изображений с ручной обработкой и оценка достижения целевых метрик;

- приемочное пользовательское тестирование интерфейса и качества результата;

- формирование итогового заключения о соответствии решения бизнес-целям проекта.

Такой набор мероприятий позволяет оценить проект сразу по нескольким направлениям: корректность логики обработки, устойчивость системы, удобство использования и соответствие заранее заданным метрикам эффективности. Следовательно, этап оценки результата в рамках лабораторной работы был проработан как с инженерной, так и с бизнес-ориентированной точки зрения.

6. Этап Deployment — внедрение

На заключительном этапе был сформирован план внедрения проекта в целевую среду эксплуатации. В соответствии с требованиями лабораторной работы были определены шаги по интеграции решения в инфраструктуру, взаимодействию backend- и ML-компонентов, а также подготовке эксплуатационной документации.

В план внедрения были включены:

- подготовка серверной инфраструктуры для размещения backend, ML-модуля и хранилища изображений;

- развертывание backend/API и настройка его взаимодействия с модулем ИИ-обработки изображений;

- настройка интерфейсов загрузки изображений, передачи параметров обработки и выдачи результата пользователю;

- настройка хранения пользовательских данных, истории обработок и результирующих файлов;

- подготовка эксплуатационной документации, включающей руководство пользователя, описание API и инструкции по сопровождению сервиса;

- финальная проверка работоспособности решения в целевой среде;

- передача решения пользователю и формирование рекомендаций по дальнейшему сопровождению и развитию проекта.

Таким образом, на этапе внедрения был разработан последовательный план перехода от прототипа к рабочему использованию системы, что соответствует требованиям методологии CRISP-DM и логике завершения жизненного цикла проекта.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №2 был выполнен анализ проекта «Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля» в концепции CRISP-DM. Были последовательно рассмотрены все шесть этапов методологии: понимание бизнеса, понимание данных, подготовка данных, моделирование, оценка результата и внедрение.

В результате работы были сформированы экономическое обоснование проекта, система метрик эффективности, описание входных и выходных данных, логическая структура данных проекта, перечень алгоритмов и сроков их реализации, план оценки качества решения и план внедрения сервиса в целевую инфраструктуру.

Выполнение лабораторной работы позволило закрепить навыки описания проекта машинного обучения не только с технической, но и с бизнес-ориентированной позиции, а также показать взаимосвязь между целями проекта, используемыми данными, моделями, критериями оценки и процессом внедрения.