| Лабораторная работа №5 «Создание интегрированной системы документооборота и коллаборации для AI-проектов» | Выполнил: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: |  |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: |  |
|  | Оценка |  |

Цель: Формирование навыков проектирования и внедрения комплексной инфраструктуры для эффективного управления информацией и совместной работой в рамках AI-проектов с использованием современных цифровых платформ (Miro, Notion, Kaiten, Weeek, Notion или другая платформа на выбор студента).

Задачи лабораторной работы:

- Изучить функциональные возможности и сферы применения платформ документооборота и коллаборации применительно к AI-разработкам.

- Спроектировать и реализовать единую цифровую среду для хранения, обработки и распространения проектной документации.

- Организовать эффективное взаимодействие членов команды посредством выбранных инструментов.

- Документировать архитектурные решения, исследовательские этапы и рабочие процессы AI-проекта.

Ход лабораторной работы:

Требования к отчету:

Отчет должен содержать:

- Титульный лист с названием работы, ФИО студента, номером группы.

- Цель и задачи лабораторной работы.

- Краткое описание проекта, на примере которого выполнялась работа.

- Результаты по каждому этапу:

  - Скриншоты выполненных действий;

  - Описание настроек и конфигураций;

  - Ссылки на созданные документы.

- Анализ результатов — что дало использование каждого инструмента, какие управленческие решения можно принять на основе полученных данных.

- Выводы — оценка применимости инструментов, сложность освоения, полезность для менеджера проекта.

Теоретическая справка:

WEEEK — это гибкая российская платформа для управления проектами, задачами и командной работой, которая объединяет в одном окне пять внутренних сервисов: Задачи, База знаний, CRM, Пользователи и Аналитика. Платформа входит в Единый реестр отечественного ПО и доступна российским пользователям без ограничений.

Ключевые возможности WEEEK:

| Категория | Возможности |
| --- | --- |
| Гибкое управление задачами | Три режима просмотра: Доски (Kanban/Scrum), Неделя (календарь), Список. Подзадачи, древовидная иерархия, повторение задач |
| База знаний | Документы с древовидной структурой, вложенные страницы, богатый текстовый редактор, публикация в интернете |
| CRM | Управление сделками и клиентами, визуализация воронки продаж |
| Аналитика | Отчёты по задачам и затраченному времени, выгрузка в XLS/CSV/JSON, интеграция с ChatGPT для анализа |
| Интеграции | Google/Apple/Яндекс Календарь, Miro, Figma, Google Docs, Telegram-уведомления |
| Доступность | Веб-версия, приложения для Windows, Mac, Android (RuStore, Google Play), iOS (App Store) |

Шаг 1. Регистрация и настройка рабочего пространства

Необходимо создать аккаунт в WEEEK и настроить базовую структуру для управления учебным проектом:

- Перейдите на сайт https://weeek.net/ru и нажмите «Попробовать бесплатно».

- Зарегистрируйтесь, используя корпоративную или студенческую почту.

- После регистрации вы попадёте в рабочее пространство — основную единицу организации работы в WEEEK.

- Добавьте участников в проект – в верхнем левом углу нажмите наименование компании выберите «Пригласить».

Шаг 2.  Создание спринтов

В данном шаге мы организуем гибкий процесс разработки, основанный на квартальном планировании и спринтах. Этот подход позволяет команде AI-проекта эффективно распределять нагрузку и фокусироваться на приоритетных задачах.

Можно просматривать задачи в режимах просмотра: Доска, Неделя, Месяц, Список и Гант.

Проекты состоят из досок и позволяют группировать задачи по направлениям и командам. А доски позволяют группировать задачи внутри одного проекта.

1. Создайте проект (Проекты à Новый проект à Ввод наименования àСоздать).

2. Добавьте новую доску (Добавить доску à Спринт à Ввод наименования à Выбор периода à Создать).

3. Настройте базовые колонки рабочего процесса: добавьте необходимые колонки (Добавить колонку à Ввод наименования à Enter à Перенести вправо/влево).

На каждый спринт можно создавать новую доску.

4. Добавьте карточки в бэклог (Добавить задачу à Ввод наименования à Enter).

5. По каждой карточке заполните ответственного, внесите необходимую информацию, перенесите в соответствующую колонку.

6. Создайте в «Документах» одну заметку для записи идей и замечаний в бэклог, а другую — для фиксации проблем и способов их решения (База знаний à Создать документ).

Шаг 3. База знаний.

Необходимо создать структурированную базу знаний проекта, освоить все возможности встроенного редактора:

1) На панели слева внизу нажмите «База знаний».

2) В Weeek есть возможность создавать иерархию документов. Необходимо создать иерархию документов по проекту.

Организуйте структуру с иерархией разделов:

1 уровень:

1. Общий раздел – основные сведения о проекте:

Общее описание проекта;

Ссылка на тестовый, продуктовый стенды;

Инструкция по доступу в БД.

В документах доступно редактирование (при выделении текста или вводе «/»).

Также возможно добавление файлов, таблиц, изображений, отмечать пользователей и др.:

Ожидаемый результат:

- Этапы проекта

Разделы 1-го уровня добавляются: Документы à +

При создании нового документа переместите его в раздел по порядку и введите наименование

Ожидаемый результат:

2 уровень:

Наполните документацией каждый из разделов 1 уровня.

1. Общий раздел:

  - Паспорт проекта;

  - Техническое задание (если нет, то функциональные/нефункциональные требования);

  - Протоколы встреч: шаблон для фиксации решений;

  - Управление рисками: таблица с оценкой вероятности и влияния;

  - Архитектура, UML, DFD-диаграммы;

  - Инструкции по эксплуатации пользователей;

  - Описание БД.

Ожидаемый результат:

2. Разделы по этапам:

В каждый этап добавьте задачи. Для этого напротив документа с наименованием этапа необходимо нажать «+»:

Ожидаемый результат:

Иерархию документов можно менять - переносить документы из иерархии 1-го уровня в последующие – для этого необходимо напротив документа необходимо нажать «три точки» à Переместить à Выбрать документ.

3. В каждый из разделов задач по этапам добавьте документы, которые необходимы для анализа и реализации данных задач.

Ожидаемый результат:

Результат: Структурированное хранилище проектной документации.

Контрольные вопросы:

- В чём ключевое различие между бэклогом продукта и бэклогом спринта, описанное в лабораторной работе? Приведите примеры задач для каждого уровня.

- Как в рамках данной лабораторной работы была организована связь между базой знаний и задачами (например, через создание документов с идеями и проблемами в бэклоге)?

- Опишите, как в вашей системе планирования организована многоуровневая иерархия документов (1-й и 2-й уровень). Какие разделы вы выделили на верхнем уровне и почему именно они необходимы для AI-проекта?

- Какие типы документов (паспорт проекта, ТЗ, протоколы встреч, инструкции) вы разместили в общем разделе? Обоснуйте необходимость каждого из них для обеспечения прозрачности и повторяемости процессов в AI-разработке.

- Опишите процесс создания, редактирования и перемещения документа между разделами в WEEEK. Какие инструменты (комментарии, @упоминания, история версий) поддерживают коллективную работу над документацией?

- По итогам выполнения работы проанализируйте, насколько созданная система документооборота в WEEEK упростила коммуникацию в команде и сократила время поиска информации. Какие управленческие решения можно принять на основе анализа наполненности и структуры документов?

Список используемых источников:

- WEEEK. Как сделать бэклог по методам Scrum и Канбан в WEEEK, 2023. — URL: https://weeek.net/ru/blog/backlog-how-to-do

- Kaiten. Быстрый гайд по Kaiten: начинаем управлять проектами, 2025. — URL: https://kaiten.ru/blog/guide-kaiten-project-management/

- Miro: Обзоры, функции, цены, руководства и альтернативы, 2026. — URL: https://aipure.ai/ru/products/miro

- WEEEK. Навигация по проекту, 2026. — URL: https://weeek.net/ru/help/taskManager/proekty/navigaciya-po-proektu