| Лабораторная работа №5 «Создание интегрированной системы документооборота и коллаборации для AI-проектов» | Выполнил: | Сидский Н.А. |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: | ИВТ-464 |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: | 25.04.2026 |
|  | Оценка |  |

Цель работы

Сформировать навыки проектирования и внедрения комплексной цифровой среды для управления документацией и совместной работой в рамках AI-проекта с использованием современных платформ коллаборации.

Задачи работы

В рамках лабораторной работы необходимо:

- изучить возможности платформ документооборота и коллаборации применительно к AI-разработкам;

- спроектировать единую цифровую среду для хранения и сопровождения проектной документации;

- организовать взаимодействие участников проекта с использованием выбранного инструмента;

- документировать архитектурные решения, исследовательские этапы и рабочие процессы проекта.

Краткое описание проекта

В качестве проекта был использован онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля. Сервис предназначен для автоматизации обработки визуального контента и позволяет пользователю загружать исходные изображения, задавать стиль через набор референсов, применять интеллектуальную обработку, просматривать результат и сохранять историю выполненных операций.

Ход работы

1. Выбор платформы и настройка рабочего пространства

Для выполнения лабораторной работы была выбрана платформа WEEEK, поскольку она поддерживает не только управление задачами, но и создание базы знаний с иерархией документов, что соответствует целям ЛР-5. В системе было создано рабочее пространство проекта, после чего настроена базовая структура для дальнейшей организации задач и документации. Такой шаг соответствует этапу регистрации и настройки рабочего пространства, указанному в методических рекомендациях.

2. Создание проекта, доски и задач

В WEEEK был создан проект, связанный с разработкой MVP онлайн-сервиса ИИ-редактирования изображений. Внутри проекта была создана рабочая доска, отражающая ход выполнения задач. Для организации процесса были настроены колонки рабочего цикла, соответствующие основным стадиям выполнения задач.

В качестве карточек задач были добавлены ключевые работы по проекту:

- проектирование экрана регистрации;

- реализация формы авторизации;

- загрузка исходного изображения;

- валидация форматов изображений;

- загрузка пользовательских референсов;

- настройка модуля стилизации;

- предпросмотр результата;

- скачивание итогового файла;

- хранение истории обработок;

- тестирование пользовательских сценариев.

Для карточек были указаны описание, ответственные исполнители, сроки и статусы. Таким образом, в системе была реализована связка между проектным планированием и последующим сопровождением разработки.

3. Формирование базы знаний

Основной частью лабораторной работы стало создание структурированной базы знаний проекта. В соответствии с методическими указаниями была организована иерархия документов с разделением на верхний уровень и вложенные документы.

На верхнем уровне были созданы разделы:

- Основная информация;

- Этап 1;

- Этап 2.

В разделе «Основная информация» были размещены документы общего уровня:

- общее описание проекта;

- паспорт проекта;

- функциональные и нефункциональные требования;

- протоколы встреч;

- управление рисками;

- архитектура проекта;

- логическая структура данных;

- инструкция пользователя;

- описание доступов и инфраструктуры.

В разделе «Этап 1» были размещены документы, связанные с анализом и планированием:

- анализ предметной области;

- цели и метрики проекта;

- сравнение систем управления проектами;

- идеи и замечания по бэклогу.

В разделе «Этап 2» были размещены документы, связанные с проектированием и организацией работ:

- User Story Map;

- Kanban и план задач;

- диаграмма Ганта;

- реестр рисков;

- RACI-матрица;

- проблемы и способы их решения.

Такая структура позволила организовать проектную документацию по уровням абстракции: от общих сведений о проекте до конкретных материалов по этапам реализации.

4. Наполнение документов и организация связности информации

После создания иерархии разделов каждый документ был наполнен содержанием, связанным с ранее выполненными лабораторными работами. В базу знаний были перенесены материалы по паспорту проекта, метрикам эффективности, рискам, логической структуре данных, задачам проекта, срокам и распределению ответственности.

Кроме текстовых описаний в соответствующие разделы были добавлены или привязаны готовые артефакты проекта:

- таблица паспорта проекта;

- материалы по CRISP-DM;

- реестр рисков;

- RACI-матрица;

- элементы дорожной карты из Kaiten;

- диаграмма Ганта;

- логическая схема данных.

Это позволило использовать WEEEK не только как хранилище файлов, но и как централизованную систему поддержки проектной информации.

5. Анализ результатов

Использование WEEEK позволило объединить управление задачами и управление знаниями проекта в одной цифровой среде. В результате:

- сократилось время поиска нужной информации;

- появилась единая точка доступа к ключевым документам проекта;

- стала наглядной связь между этапами проекта, задачами и документацией;

- повысилась прозрачность распределения материалов по разделам;

- упростилось сопровождение проектных артефактов.

С точки зрения управления проектом созданная система даёт возможность:

- быстро получать доступ к ключевым документам;

- контролировать полноту документации по этапам;

- фиксировать решения и замечания;

- поддерживать единое информационное пространство проекта.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была создана интегрированная система документооборота и коллаборации для проекта «Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля» с использованием платформы WEEEK.

В результате работы были:

- настроены рабочее пространство, проект и доска задач;

- создана иерархическая база знаний;

- структурированы документы общего уровня и документы по этапам проекта;

- организовано хранение проектных артефактов;

- обеспечена связь между задачами, документацией и управленческими материалами.

Выполнение лабораторной работы позволило закрепить навыки организации единой цифровой среды проекта, структурирования документации и использования платформ коллаборации для сопровождения AI-разработки.