| Лабораторная работа №6 «Управление персоналом в AI-проектах» | Выполнил: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Группа: |  |
|  | Преподаватель: | Заборовская Н. Г. |
|  | Дата выполнения: |  |
|  | Оценка |  |

Цель работы

Сформировать практические навыки управления командой в AI-проектах: от определения ролевой модели и распределения зон ответственности до составления и верификации матрицы ответственности RACI с учетом специфики задач, связанных с искусственным интеллектом, машинным обучением и обработкой данных.

Задачи работы

В рамках работы были поставлены следующие задачи:

- определить состав команды проекта и описать обязанности участников;

- сформировать матрицу ответственности RACI для задач проекта;

- выполнить проверку матрицы и при необходимости скорректировать распределение ролей;

- оценить применимость RACI-модели для управления AI-проектом.

Краткое описание проекта

В качестве учебного проекта рассматривался онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля. Проект ориентирован на дизайнеров, контент-мейкеров, SMM-специалистов, небольшие интернет-магазины и продавцов на маркетплейсах, которым требуется быстрое создание изображений в едином визуальном стиле. Сервис предусматривает регистрацию пользователей, загрузку исходных изображений, загрузку пользовательских референсов, применение стилизации, предпросмотр результата, скачивание готового файла и хранение истории обработок.

Ход работы

1. Определение ролевой модели проекта

Для проекта была сформирована ролевая модель команды. В нее вошли:

- спонсор проекта;

- руководитель проекта;

- бизнес-аналитик / системный аналитик;

- backend-разработчик;

- frontend-разработчик;

- ML-инженер;

- UX/UI-дизайнер;

- тестировщик.

Для каждой роли были определены основные обязанности.

Спонсор проекта отвечает за поддержку проекта на уровне приоритетов, выделение ресурсов и утверждение значимых изменений.
	Руководитель проекта отвечает за планирование, координацию команды, контроль сроков, управление рисками и коммуникациями.
	Бизнес-аналитик / системный аналитик отвечает за сбор и формализацию требований, описание пользовательских сценариев и поддержку постановки задач.
	Backend-разработчик реализует серверную логику, обработку загрузки изображений, работу с API и хранением данных.
	Frontend-разработчик отвечает за пользовательский интерфейс, формы авторизации, предпросмотр и скачивание результатов.
	ML-инженер настраивает и интегрирует модуль стилизации, отвечает за качество и производительность обработки изображений.
	UX/UI-дизайнер проектирует пользовательские сценарии и визуальную структуру интерфейса.
	Тестировщик проверяет корректность работы пользовательских сценариев, фиксирует ошибки и контролирует качество результата.

Такое распределение ролей позволило выделить как управленческие, так и технические функции команды проекта.

Таблица обязанностей представлена ниже:

|  | Роль в проекте | Обязанности | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спонсор проекта | 1. Принимает решение о запуске и поддержке проекта. 2. Определяет приоритетность проекта и подтверждает необходимость его реализации. 3. Утверждает ключевые изменения по срокам, бюджету и составу работ. 4. Обеспечивает ресурсную и организационную поддержку проекта. | Иванов Иван Иванович |
| 2 | Руководитель проекта | 1. Обеспечивает общее руководство проектом и контроль его выполнения. 2. Разрабатывает план проекта и контролирует соблюдение сроков. 3. Организует взаимодействие между участниками команды. 4. Управляет рисками, изменениями и коммуникациями проекта. 5. Контролирует выполнение задач и качество промежуточных результатов. 6. Подготавливает отчетность по проекту. | Иванов Иван Иванович |
| 3 | Бизнес-аналитик / системный аналитик | 1. Собирает и формализует требования к системе. 2. Уточняет ожидания пользователей и заказчика. 3. Описывает функциональные и нефункциональные требования. 4. Участвует в постановке задач на разработку. 5. Консультирует команду по вопросам бизнес-логики и сценариев использования сервиса. | Иванов Иван Иванович |
| 4 | Backend-разработчик | 1. Реализует серверную логику приложения. 2. Разрабатывает API для работы frontend и ML-модуля. 3. Реализует обработку загрузки изображений и референсов. 4. Настраивает хранение данных и историю обработок. 5. Обеспечивает корректную интеграцию серверной части с другими компонентами системы. | Иванов Иван Иванович |
| 5 | Frontend-разработчик | 1. Разрабатывает пользовательский интерфейс сервиса. 2. Реализует формы регистрации и авторизации. 3. Обеспечивает интерфейс загрузки изображений и референсов. 4. Реализует предпросмотр результатов обработки и скачивание файлов. 5. Обеспечивает удобство и корректность взаимодействия пользователя с системой. | Иванов Иван Иванович |
| 6 | ML-инженер | 1. Настраивает и интегрирует модуль ИИ-обработки изображений. 2. Отвечает за перенос пользовательского стиля и базовые AI-функции. 3. Оптимизирует качество и производительность обработки изображений. 4. Участвует в тестировании качества результатов модели. 5. Консультирует команду по ограничениям и возможностям ML-компонента. | Иванов Иван Иванович |
| 7 | UX/UI-дизайнер | 1. Проектирует пользовательские сценарии и интерфейсы системы. 2. Разрабатывает макеты экранов и визуальную структуру интерфейса. 3. Участвует в проектировании удобного пользовательского пути. 4. Консультирует команду по вопросам визуального представления и удобства использования. | Иванов Иван Иванович |
| 8 | Тестировщик | 1. Проводит тестирование пользовательских сценариев. 2. Проверяет корректность работы интерфейса, backend-логики и ML-модуля. 3. Фиксирует ошибки и замечания. 4. Контролирует устранение выявленных дефектов. 5. Подготавливает результаты тестирования и участвует в приемке решения. | Иванов Иван Иванович |

2. Формирование матрицы ответственности RACI

На следующем этапе была построена матрица ответственности RACI для задач проекта. В качестве строк матрицы использовались задачи из бэклога проекта:

- спроектировать экран регистрации;

- реализовать форму авторизации;

- реализовать загрузку исходного изображения;

- реализовать валидацию форматов изображений;

- реализовать загрузку референсов;

- настроить модуль стилизации;

- реализовать предпросмотр результата;

- реализовать скачивание итогового файла;

- реализовать хранение истории обработок;

- провести тестирование пользовательских сценариев.

Для каждой задачи были назначены:

- R (Responsible) — исполнитель;

- A (Accountable) — ответственный за результат;

- C (Consulted) — консультируемые участники;

- I (Informed) — информируемые участники.

Основная логика распределения была следующей:

- задачи проектирования интерфейса закреплены за UX/UI-дизайнером;

- задачи frontend-части — за frontend-разработчиком;

- задачи backend-части — за backend-разработчиком;

- задача настройки модуля стилизации — за ML-инженером;

- задача тестирования — за тестировщиком;

- функция итоговой ответственности по большинству задач закреплена за руководителем проекта.

Построенная матрица позволила наглядно определить, кто выполняет работу, кто принимает результат, кто участвует как эксперт и кто должен быть проинформирован по завершении задачи.

3. Верификация матрицы RACI

После заполнения матрицы была выполнена ее проверка. В ходе проверки установлено, что:

- в каждой строке присутствует один ответственный за результат (A);

- в каждой строке имеется как минимум один исполнитель (R);

- пустые строки отсутствуют;

- конфликтов с несколькими значениями A в одной задаче нет;

- основные роли распределены логично по типам задач.

Также было отмечено, что роль руководителя проекта часто выступает в качестве A, что допустимо для учебного проекта с ограниченным числом участников. При этом исполнительские роли распределены между профильными специалистами, что снижает риск размытия ответственности и позволяет сохранить понятную структуру управления.

RACI-матрица:

| Задача | Спонсор проекта | Руководитель проекта | Бизнес-аналитик / системный аналитик | Backend-разработчик | Frontend-разработчик | ML-инженер | UX/UI-дизайнер | Тестировщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спроектировать экран регистрации | I | A | C | I | C | I | R | I |
| Реализовать форму авторизации | I | A | C | C | R | I | C | I |
| Реализовать загрузку исходного изображения | I | A | C | R | C | I | I | I |
| Реализовать валидацию форматов изображений | I | A | C | R | I | C | I | C |
| Реализовать загрузку референсов | I | A | C | R | C | C | I | I |
| Настроить модуль стилизации | I | C | I | C | I | R/A | I | C |
| Реализовать предпросмотр результата | I | A | I | C | R | C | C | I |
| Реализовать скачивание итогового файла | I | A | I | C | R | I | I | C |
| Реализовать хранение истории обработок | I | A | C | R | I | I | I | C |
| Провести тестирование пользовательских сценариев | I | A | C | C | C | C | I | R |

Верификация показала, что матрица пригодна для использования в качестве инструмента распределения ответственности внутри проекта.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №6 была сформирована ролевая модель команды проекта «Онлайн-сервис ИИ-редактирования изображений с функцией переноса пользовательского стиля» и построена матрица ответственности RACI для задач проекта.

В результате работы были:

- определены роли участников команды и их обязанности;

- распределена ответственность по задачам бэклога;

- выполнена проверка корректности матрицы ответственности;

- получено наглядное представление о зонах ответственности в проекте.

Использование RACI-модели показало, что даже в учебном AI-проекте формальное распределение ролей помогает избежать неоднозначности в принятии решений, упрощает координацию команды и делает проектное управление более прозрачным.